Carnet de bord projet tutoré

Nom : de Roquemaurel
Prénom : Antoine
Groupe : 2.2

L2 informatique

Objectifs pédagogiques du projet tutoré

Objectif principal : compréhension, analyse et résolution d’un problème d’informatisation par l’écriture d’un programme, son test et une démonstration de son fonctionnement.
­
Cet objectif suppose :
- la décomposition d’un problème en sous-problèmes et la résolution du problème par la résolution de chacun des sous-problèmes,
- la mise en œuvre d’une méthodologie de test à plusieurs niveaux,
- la mise en œuvre d’une planification des tâches avec remise de documents intermédiaires,
- la rédaction de documents techniques
- le travail collaboratif en binômes,
- l’interaction avec un tuteur,
- la présentation synthétique du travail réalisé devant les tuteurs et les autres étudiants.

Le carnet de bord : pourquoi faire ?

Le carnet de bord est un outil pour les étudiants et les enseignants.
Il permet de suivre le projet sur la durée et d'en conserver une mémoire écrite.
Il constitue un support central pour le projet, permet d'approcher la professionnalité de gestion de projet et donne une visibilité sur l’état courant du projet.
Il vous aidera, par la description des  activités et tâches effectuées, d'identifier les compétences acquises et d'en garder la mémoire dans votre « Portefeuille d'Expériences et de Compétences ».

Modalités d’évaluation
1 – Suivi/Tableau de bord (Noté sur 4)
Échéances intermédiaires (remise des documents) / Qualité du tableau de bord : / Régularité et qualité des échanges hebdomadaires en cours de projet / émergence des compétences pour le PEC / Respect de l’échéance finale (logiciel et documents)-1pt par jour de retard
2 – Production (noté sur 4)
Qualité du rapport : / conformité des contenus1 / qualité de la rédaction / Qualité du produit : / conformité des contenus2 / qualité de la présentation des sources3 / 1 Spécification : besoins, tests ; Conception : architecture, répartition des tâches, calendrier ; Rapport final ; Rapport personnel : apport personnel, déroulement du projet / 2 Fichiers sources, makefile, fichiers de paramètres éventuels, fichiers de données de test éventuels / 3 Au minimum : mise en page, commentaires d’entêtes de modules et S/P
3 – Qualité (noté sur 2) :
conformité du contenu1 / qualité de la présentation2 / 1 Au minimum : déroulement du projet, choix effectués, difficultés rencontrées, travail de chacun / 2 Support écrit (facultatif), expression orale
4 – Évaluation sur machine (Noté sur 10)	Compilation / (≤4)	Exécution (≥ 4)
		Version1 / (≤6)	Version 2 / (≤8)	Version 3 / (≤10)
Qualité de l’exécution : / conformité au sujet / déroulement des tests prévus / robustesse

Mon carnet de bord
Partie 1 : à rendre au moment de la spécification
ORGANISATION DU PROJET
NOM, Prénom : de ROQUEMAUREL Antoine / antoine.de-roquemaurel@univ-tlse3.fr	Diplôme préparé : Licence Informatique (L2) / Établissement : Université Toulouse III - Paul Sabatier
Mon binôme : VALLEIX Fabrice / valleix.fabrice@gmail.com	Mon tuteur pédagogique :Bérengère Mathieu / berengere.mathieu@univ-tlse3.fr
Sujet du projet : Boggle
Quels sont les objectifs que je vise pour ce projet : version 1, 2, 3 ? Version 3
Quel est mon planning prévisionnel du codage (les différentes « deadlines ») ? / Module Plateau → 23/03/13 / Module Dictionnaire → 19/03/13 / Module Resolveur → 10/04/13 / Module Jeu → 14/04/13 / Module InterfaceTexte → 23/04/13 / Module InterfaceGraphique → 23/04/13
Quelles sont les contraintes du projet ? / Matérielles : ? Le programme doit compiler et fonctionner correctement sur les machines de l'U1 / Organisationnelles : Réussir à se retrouver / Logicielles : ?Le programme doit fonctionné correctement sur GNU/Linux(Fedora) des machines de l'U1
Quelles sont les difficultés techniques que j’identifie à priori ? L'algorithme permettant de résoudre la grille de Boggle, celui-ci doit être le plus efficace possible.
Comment j’envisage d’organiser ce travail dans mon emploi du temps ? Afin de réaliser le projet dans les délais nous allons avancer sur le projet chaque week-end, et si on prend du retard vis-à-vis du gant, nous travailleront lors des « trous » de notre emploi du temps.
Comment est-ce que je prévois de valider mon projet (auto-validation) avant de le rendre ? Tous les tests devront passer, les tests seront également lancés sur les machines de l'U1 afin de vérifier qu'il n'y a aucun problème de compatibilité.

Quelles sont les recherches documentaires que je vais avoir à effectuer ? Dans quel objectif ? / Afin de faire la version 3, se documenter sur la bibliothèque « ncurses ».
Quels sont les contenus de ma formation qui pourront m’être utiles ? Structures de données, Système, Algorithmique du semestre 3, cours de projet (Conception et tests notamment)

Échéancier global au niveau du binôme:
Je définis les étapes de réalisation du projet :	Par qui ?	Quand ?	Où ?	Temps global estimé / pour réaliser chaque étape ?	Nombre d’heures prévues par semaine
CréerPlateau	Antoine	16/03/13	Chez soi	1semaine	20mn
GénérerGrilleEnFonctionTaille	Fabrice	19/03/13	Chez soi	4jours	2h
CréerDictionnaire	Antoine	16/03/13	Chez soi	1jour	20mn
motEstDansDictionnaire	Antoine	16/03/13	Chez soi	4jours	2h
Obtenir Probabilité d'apparition d'une lettre	Fabrice	16/03/13	Chez soi	3jours	1h30
Résoudre Grille	Antoine	21/03/13	Chez soi	14jours	5h
Mot est dans grille	Fabrice	05/04/13	Chez soi	3jours	1h
Nombre de mots commençant par une séquence de lettre	Fabrice	06/04/13	Chez soi	4jours	3h
Lancer timer	Fabrice	10/04/13	Chez soi	6jours	1h
Valider un mot	Fabrice	10/04/13	Chez soi	6jours	2h
Retourner le nombre de points obtenus	Antoine	10/04/13	Chez soi	4jours	1h
Permettre la saisie d'un mot	Fabrice	23/04/13	Chez soi	3jours	30mn
Afficher nombre de points	Fabrice	23/04/13	Chez soi	3jours	20mn
Interface générale	Fabrice	16/04/13	Chez soi	7jours	2h
Afficher solution	Antoine	23/04/13	Chez soi	4jours	1h
Afficher aide	Antoine	23/04/13	Chez soi	3jours	1h
Afficher nombre de points	Antoine	23/04/13	Chez soi	3jours	1h
Sélectionner lettre pour saisie	Antoine	23/04/13	Chez soi	7jours	1h
Interface générale	Antoine	16/04/13	Chez soi	10jours	5h

Représentation graphique de l’échéancier :
Mon carnet de bord
Partie 2 : à remplir au fur et à mesure et à rendre chaque 15 jours
QUINZAINE DU ….AU…..
Activités et tâches à réaliser / (si possible en verbes d’action) dans la quinzaine à venir	Activités et tâches réalisées / (ou raisons de la non-réalisation) les 2 semaines passées	Résultats obtenus		Difficultés rencontrées et / raisons de ces difficultés	Qu’est-ce qui peut être mis en œuvre pour les surmonter ?
Activité 1 : … / Sous-activité 1 : … / Sous-activité 2 : … / Sous-activité 3 : …	Activité 1 : … / Sous-activité 1 : … / Sous-activité 2 : … / Sous-activité 3 : … / …	… / … / …		… / … / …	… / … / …
Activité 2 : … / Sous-activité 1 : … / Sous-activité 2 : … / Sous-activité 3 : …	Activité 2 : … / Sous-activité 1 : … / Sous-activité 2 : … / Sous-activité 3 : … / …	… / … / …		… / … / …	… / … / …
Mon échéancier global est-il respecté ? / Si je suis en retard sur mes prévisions, puis-je rattraper ce retard et comment?
Quelles sont les connaissances issues de ma formation que j’ai utilisées durant cette période ? / … / …			Quelles sont les connaissances acquises en auto-formation que j’ai utilisées durant cette période ? / … / …
Quelles sont les autres ressources qui m’ont été utiles (bibliothèques, algorithmes, ….)? / Qu’est-ce qui me manque ? / Qu’est-ce que je peux mettre en œuvre pour me l’approprier ?
Les conseils de mon tuteur :

Définitions / Activité : / C’est l’ensemble des actions d’un individu à son poste pour remplir les missions qui lui sont confiées. / Elle concourt à un résultat homogène et observable. Il s’agit du niveau le plus fondamental de la description d’un poste de travail ou d’un emploi, notamment parce qu’il constitue ensuite le point de passage obligé vers la description des compétences requises. / Une activité s’exprime généralement par un verbe d’action. / Ex : préparer une réunion de travail	Sous-activités : / Les sous-activités correspondent aux différentes opérations qui doivent être effectuées pour réaliser correctement chaque activité. Elles expriment, comme les activités, ce que fait ou devrait faire, concrètement, le titulaire du poste ou de l’emploi analysé, mais avec un niveau de précision beaucoup plus important. / définir les objectifs de la réunion, / préparer l’ordre du jour / identifier les personnes concernées / faire un doodle pour s’assurer de leur disponibilité / réserver la salle / préparer le power-point de présentation…….